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ACUERDO N.º XX DE LA COMISIÓN BILATERAL, CELEBRADA EL X DE X DE 2023, RELATIVO AL ENTORNO RESIDENCIAL DE REHABILITACIÓN PROGRAMADA DE “GRUPO SAN PEDRO. FASE I” EN EL MUNICIPIO DE SABIÑÁNIGO, EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AYUDA EN MATERIA DE REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
 
XX de XX de 2023

REUNIDOS TELEMÁTICAMENTE
Por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, D. Francisco Javier Martín Ramiro, director general de Vivienda y Suelo, en virtud del Real Decreto 355/2020, de 11 de febrero, por el que se dispone su nombramiento y en calidad de presidente de la Comisión Bilateral de Seguimiento, al amparo de lo establecido en el artículo 71.3 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Por la Comunidad Autónoma de Aragón D. José Luis Soro Domingo, en calidad de consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, en virtud del Decreto de 5 de agosto de 2019 por el que se dispone su nombramiento, que actúa al amparo de lo establecido en el artículo 71.3 del referido Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre.
[bookmark: _Hlk109126581]Por el Ayuntamiento de Sabiñánigo, Dª Berta Fernández Pueyo, en calidad de Alcaldesa, según acuerdo adoptado en el Pleno Extraordinario de 17 de junio de 2023, que actúa al amparo de lo establecido en el artículo 12.2 del referido Real Decreto 853/2021.
MANIFIESTAN
1. Que el citado Real Decreto 853/2021 regula, entre otras ayudas, las relativas al “Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, que tiene por objeto la financiación de la realización conjunta de obras y actuaciones de rehabilitación en edificios de uso predominante residencial y viviendas, incluidas las viviendas unifamiliares, y de urbanización o reurbanización de espacios públicos dentro de ámbitos de actuación denominados Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), previamente delimitados en municipios de cualquier tamaño de población.
2. Que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha transferido a la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante la resolución de transferencia de fecha 26 de octubre de 2021, la cantidad de 33.344.470,00 €, correspondiente a la anualidad 2021 y mediante resolución de 28 de octubre de 2022, y tras el cumplimiento del hito establecido, la cantidad de 20.119.665,00 €, equivalente al 50 por ciento de la anualidad 2022, correspondientes a la Inversión C02.I01 «Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales». Adicionalmente, en las resoluciones de transferencia de crédito mencionadas, se contemplan las obligaciones de la Comunidad Autónoma en la gestión de los programas, entre las que se encuentra el cumplimiento de los principios transversales regulados en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Comunidad Autónoma manifiesta respecto a las actuaciones propuestas que velará por el cumplimiento de estas obligaciones, tanto directamente como por parte de las entidades ejecutoras responsables de su aplicación.
3. [bookmark: _Hlk110335747][bookmark: _Hlk82079746][bookmark: _Hlk81554498]Que la Comunidad Autónoma de Aragón ha solicitado la financiación del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) de “Grupo San Pedro. Fase I”, situado en el término municipal de Sabiñánigo, dentro del “Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio”, conforme a lo establecido en el Real Decreto 853/2021.
4. Que la Comunidad de Aragón, cumpliendo con lo establecido en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, concederá de forma directa al Ayuntamiento de Sabiñánigo las ayudas para la gestión del ERRP. La Comunidad Autónoma de Aragón justifica las razones de hacer uso de la concesión directa para otorgar las ayudas de este programa en base a la dificultad de realizar y resolver una convocatoria por el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva para esta finalidad, por lo que se ha efectuado una consulta previa de actuaciones para la ejecución de los programas 1 y 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dirigida a los ayuntamientos (Orden de 22 de noviembre de 2021, del Consejero de Vertebración del Territorio, publicada en el BOA de 30/11/2021), pretendiendo atender y desarrollar todas las actuaciones que cumplen los requisitos, entre las cuales se encuentra esta actuación presentada por el Ayuntamiento de Sabiñánigo, existiendo razones de interés público, social y económico, de acuerdo con el supuesto que establece el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
5. Que la Comunidad Autónoma de Aragón manifiesta que la actuación cumple con los requisitos establecidos en el Real Decreto 853/2021, y en particular con los establecidos en el artículo 10 del mismo, relativos a la delimitación territorial del área y a los límites de edificabilidad destinada al uso residencial de vivienda, y en el artículo 12, relativos al acuerdo para la gestión de los ERRP.
6. [bookmark: _Hlk134624509]Que la Comunidad Autónoma firmante considera necesaria la financiación de las actuaciones en el ámbito delimitado por la administración local, objeto del presente acuerdo, con el objetivo de potenciar la renovación de los edificios consiguiendo un ahorro mínimo de al menos un 30% de energía primaria no renovable. 
7. Que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad Autónoma de Aragón han establecido mediante acuerdo de la comisión bilateral de seguimiento de 15 de junio de 2022, los criterios de vulnerabilidad a aplicar en el marco del Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio (Programa 1), así como las cuantías máximas de ayuda correspondientes. 
Analizados los antecedentes anteriormente expuestos, y de conformidad con el artículo 9 y siguientes, relativos al Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, se adoptan los siguientes acuerdos:
ACUERDAN
[bookmark: _Hlk95291191][bookmark: _Hlk81567379][bookmark: _Hlk88740305]Primero. Definición del ERRP que va a ser objeto de las ayudas.
En virtud de lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, mediante el presente acuerdo se define el ERRP que va a ser objeto de subvención dentro del programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio (Programa 1).
[bookmark: _Hlk110335803]El ERRP de “Grupo San Pedro” es un área continua dentro del municipio de Sabiñánigo, que cuenta con un total de 80 viviendas, 8 edificios y 0,24 hectáreas. Estos edificios han quedado identificados mediante las referencias de calles y portales en base a la delimitación cartográfica aportada por el Ayuntamiento de Sabiñánigo como parte de la documentación correspondiente.
Se acuerda una primera fase de actuación, que incluye un número estimado de 20 viviendas con una superficie de actuación aproximada de 0,03 hectáreas, para lo que se ha previsto un coste total de la actuación de 513.227,72 € (incluido IVA), que coincide con la inversión subvencionable para la que se solicita ayuda dentro del “Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio”, que se desglosa en los siguientes conceptos:
	Programa 1: Inversión subvencionable. Fase I

	Rehabilitación edificatoria (Incluye 0,00 € para la retirada de amianto)
	497.227,22 €

	Regeneración urbana
	 0,00 €

	Oficina de Rehabilitación
	16.000,00 €

	TOTAL
	513.227,22 €



[bookmark: _Hlk106017566]Consumidos los créditos para la rehabilitación de edificios correspondientes a la primera fase de actuación, la Comisión Bilateral de Seguimiento podrá habilitar los restantes créditos para la realización de la/s siguiente/s fase/s.
Segundo. Objetivos energéticos. 
En la actuación de rehabilitación de los edificios que componen los ERRP objeto del presente acuerdo, se estima alcanzar una reducción del consumo de energía primaria no renovable superior al 60% para las 20 viviendas.
Tercero. Financiación de las actuaciones. 
La financiación de las actuaciones se realizará conforme a lo establecido a continuación, fijándose las anualidades correspondientes a las distintas aportaciones.
· Con cargo a los fondos transferidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mediante la Resolución de transferencia de fecha 26 de octubre de 2021, se financiará dentro del Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio (Programa 1), hasta un máximo de 411.841,26 € de los costes incluidos en la inversión subvencionable correspondiente a este programa, con el siguiente desglose:
· 
	Rehabilitación
edificatoria
	Ayuda base
	 386.186,60 €

	
	Retirada de amianto
	0,00 €

	
	Incremento por vulnerabilidad
	9.654,66 € 

	Regeneración urbana
	0,00 €

	Oficina de Rehabilitación
	16.000,00 €

	TOTAL
	411.841,26 €



El objeto de la subvención es la rehabilitación de viviendas de la “Grupo San Pedro. Fase I” de Sabiñánigo de acuerdo con los requisitos exigidos en el Real Decreto 853/2021.
La cuantía final de la subvención se determinará en función del número de viviendas realmente rehabilitadas que cumplan el objeto de la subvención, siguiendo los criterios de cuantía máxima de ayuda y porcentaje máximo de subvención establecidos en el artículo 15 del Real Decreto 853/2021.
Los particulares aportarán la cantidad de 101.385,96 € a lo largo de las anualidades que correspondan en función del grado de ejecución de las actuaciones.
La Comunidad Autónoma de Aragón certifica mediante la suscripción de este documento que el coste total de las actuaciones subvencionables, excluidos los tributos, no supera los costes medios de mercado que a tales actuaciones correspondan en esa Comunidad Autónoma.
Cuarto. Procedimiento de concesión de las ayudas correspondientes a este programa. Gestión del Programa.
La concesión de las ayudas para actuaciones de rehabilitación del ERRP “Grupo San Pedro. Fase I” se realizará mediante el procedimiento de concesión directa al Ayuntamiento de Sabiñánigo. 
La elección de las edificaciones sobre las cuales se tiene previsto intervenir se justifica por las causas que se relacionan a continuación y en ambos casos se disponen de acuerdos de las Comunidades de propietarios para participar en este Programa:
· Carácter estratégico: El Ayuntamiento de Sabiñánigo ha propuesto un ámbito de actuación pensando en edificios que vayan a poder cumplir al máximo los objetivos de mejora de la eficiencia energética a conseguir. Para ello, se fijaron dos criterios de selección: La antigüedad y la falta de calidad constructiva en cuanto a aislamientos térmicos y eficiencia energética. La construcción de viviendas en el ámbito propuesto data de comienzos de los años 60, de la época de mayor crecimiento del parque de vivienda en Sabiñánigo por la necesidad provocada por la ampliación de varias fábricas. Por aquel entonces, los parámetros de eficiencia energética de las viviendas no se tenían demasiado en cuenta a la hora de diseñar y construir. No fue hasta la implantación en el año 1979 de la normativa de obligado cumplimiento sobre condiciones térmicas en los edificios, cuando comenzaron a considerarse.
· Carácter integral de las actuaciones. Los edificios propuestos forman parte de un ámbito compacto, con varias edificaciones de las mismas características sobre las que no se ha realizado a nivel particular casi ningún tipo de intervención y, menos de estas características que se plantean. 
· Efecto incentivador. El Ayuntamiento de Sabiñánigo es consciente de que, para que los propietario/as de estos edificios decidan realizar cualquier tipo de intervención, necesitan un impulso técnico y económico. Con seguridad, la intervención, en una primera fase, contribuirá a difundir las ventajas de la rehabilitación energética y servirán de ejemplo y modelo para el resto de los edificios del ámbito.
Para la prestación de las actuaciones de oficina de rehabilitación, el Ayuntamiento licitará un contrato de servicios mediante procedimiento de contratación pública en los términos de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. 
Quinto. Compromiso de la Comunidad Autónoma.
[bookmark: _Hlk110947506]La Comunidad Autónoma de Aragón, previa justificación de los compromisos adquiridos en virtud del presente Acuerdo por el Ayuntamiento de Sabiñánigo, se obliga a dar cumplimiento a todos los compromisos recogidos en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, y en particular a verificar previamente al abono de la subvención, la finalización de las actuaciones y el cumplimiento por parte de los destinatarios últimos de las ayudas objeto de la subvención y de los requisitos establecidos en el referido Real decreto, recabando, para ello, la documentación acreditativa que sea necesaria.
Aceptan, asimismo, todas las condiciones establecidas dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se compromete a suministrar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cualesquiera otros informes o documentos justificativos que, de acuerdo con la normativa europea o nacional, resulten exigibles en el marco del PRTR, así como el suministro de la información que le sea solicitada para dar cumplimiento al adecuado sistema de gestión y seguimiento del plan.  
Sexto. Seguimiento del Acuerdo.
El seguimiento de las actuaciones recogidas en el presente acuerdo será efectuado por la Comisión Bilateral de Seguimiento, según lo previsto en el artículo 72 del Real Decreto 853/2021, del 5 de octubre, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana podrá realizar las comprobaciones, visitas y actuaciones necesarias para verificar el estado de ejecución de las obras y actuaciones, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente acuerdo.
Asimismo, la Comisión Bilateral de Seguimiento podrá realizar las modificaciones en el presente acuerdo que resulten necesarias ante las eventualidades que pudieran producirse, a fin de asegurar el desarrollo de las actuaciones hasta su total ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo en el artículo 71.3 del Real Decreto 853/2021, del 5 de octubre.
Séptimo. Duración del acuerdo.
La Comunidad Autónoma de Aragón y el Ayuntamiento de Sabiñánigo se comprometen a que las actuaciones objeto de financiación estén finalizadas antes del día 30 de junio de 2026 y a presentar la documentación acreditativa de la finalización de las actuaciones y del cumplimiento del objeto de la subvención, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con anterioridad al 31 de diciembre de 2026.
Las obligaciones asumidas por las Partes en virtud del presente acuerdo sobrevivirán a los periodos indicados para la finalización y justificación de las actuaciones, con el fin de permitir, según sea necesario, el cumplimiento de compromisos y objetivos asumidos en el marco del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y al objeto de cumplir con las metas fijadas por el Plan y el Real Decreto en los ámbitos de la rehabilitación residencial y construcción de vivienda social.
Octavo. Anexos
· Ficha resumen ERRP de “Grupo San Pedro. Fase I”.
· Plano de delimitación del ERRP.


En prueba de conformidad con cuanto antecede, los comparecientes lo firman en la fecha indicada.
	EL DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO





D. FRANCISCO JAVIER MARTÍN RAMIRO
	EL/LA CONSEJERO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA





D. JOSE LUIS SORO DOMINGO

	
	

	LA ALCALDESA DE SABIÑÁNIGO





D./D.ª BERTA FERNÁNDEZ PUEYO
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